전체 637건의 결함에 대해 사용자 정의 12개 분류 유형으로 분석을 완료했습니다. **T열(상세원인)**과 **U열(결함분류유형)**이 업데이트되었습니다.

📊 최종 분류 통계

| 분류 유형 | 건수 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 결함아님 | 187건 | 29.31% |
| 기능 | 130건 | 20.38% |
| 기타 | 73건 | 11.44% |
| 화면 | 67건 | 10.50% |
| 스키마권한 | 44건 | 6.90% |
| 프로세스 | 36건 | 5.64% |
| 데이터누락 | 31건 | 4.86% |
| 공통화면 | 25건 | 3.92% |
| 문서 | 22건 | 3.45% |
| 값검증 | 14건 | 2.19% |
| 권한누락 | 5건 | 0.78% |
| 환경미비 | 3건 | 0.47% |

📋 주요 분석 결과

- 결함아님 (29.31%): L열이 "개선/변경" 또는 "신규"로 분류된 항목 - 개선 요청 또는 신규 기능 요청

- 기능 (20.38%): 버튼 미동작, 저장/조회/삭제 오류, 로직 오류 등 기능 미동작 또는 비정상 동작

- 화면 (10.50%): UI 표시 오류, 레이아웃 깨짐, 오타, 정렬 오류, 그리드/팝업 문제

- 스키마권한 (6.90%): ORA 에러, 테이블/뷰 없음, SQL 오류, 스키마명 보완 필요

- 프로세스 (5.64%): 프로시져 호출 오류, PL/SQL 오류, 배치 오류

- 데이터누락 (4.86%): 테스트 데이터 불충분, 조회 데이터 없음

- 공통화면 (3.92%): 날짜 검증 오류, 숫자 항목에 문자 입력 허용, 필수값 체크 누락

- 문서 (3.45%): 테스트 결과서 증적 미흡, 시나리오 문서 불일치

🔍 샘플 검증

| 행 | 결함내용 (요약) | 분류유형 | 상세원인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 중복되는 순위가 있어 확인 부탁 | 값검증 | 테스트 결과 값 오류 |
| 5 | 네트워크 오류 반복 | 환경미비 | 화면 로딩 불가 |
| 6 | 시나리오 문서와 화면 불일치 | 문서 | 테스트 결과서 증적 미흡 |
| 9 | 차트설정 체크박스가 적용 안됨 | 공통화면 | 공통 체크리스트 구현 불충분 |
| 10 | 그리드 z-index 문제로 필터 숨김 | 화면 | 구현 화면 비정상 |

시트의 **T열(상세원인)**과 **U열(결함분류유형)**에서 전체 분류 결과를 확인하실 수 있습니다.